INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

| Código: | B-20-0003 | Nombre: | Implementación de un Gobierno de Tecnologías de la Información |
| --- | --- | --- | --- |

- INFORMACIÓN DEL AVANCE

| No. | FECHA |  | NOMBRE DEL RESPONSABLE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Nombre del Líder de proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| ÁREA |  | Área a la que está adscrito el líder |  |  |  | PUESTO |  |  |  |  |
| AVANCE |  | Real |  | 52 % | Estado Real |  |  | RETRASADO (Dif < -10pp) | EN RIESGO (Dif<-5pp) | EN TIEMPO (Dif<-0pp) |
|  |  | Esperado |  | 53 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Diferencia |  | - 1 % |  |  |  | □ | ■ | □ |
|  |  | Presupuestados |  | $ -50,000 |  |  |  |

- IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS Y PROBLEMAS

| RIESGOS Son eventos o condiciones inciertas que, EN CASO DE OCURRIR, tienen un efecto positivo o negativo en uno o más de los objetivos del proyecto, tales como el alcance, el cronograma, el costo y la calidad. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Fecha Identificado |  | Descripción | Identificado por |  | Plan de acción para mitigarlo |  |  |
| 1. | 01/09/2020 |  | El proyecto podría no ser considerado como prioritario y/o importante por parte de los involucrados. | Angelica Garduño |  | Explicar a cada área interesada la importancia del proyecto con el fin de poder contar con un espacio en sus agendas para llevar a cabo la ejecución de las actividades en las que están involucrados. |  |  |
| PROBLEMAS Cuando un riesgo identificado o no identificado HA OCURRIDO, causando un impacto en la ejecución del proyecto. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| No. | Fecha Ocurrencia | Descripción |  |  | Plan de acción |  | Responsables | Fecha solución |  |

- REPORTE DEL AVANCE

| DESCRIPCIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Actividades realizadas de acuerdo al cronograma |  |  |  |  |
| Etapa: Estrategia para la gestión de TI; Fecha Inicio Cronograma; Fecha Fin Cronograma; % Avance; Responsable. .. Actualización Fase 1. Proceso de Ventas; 30-Nov; 23-Dic; 100%; Angelica Garduño. .. Resolución de Dudas. Proceso de ventas; 30-Nov; 29-Dic; 100%; Angelica Garduño. |
| Actividades por realizar de acuerdo al cronograma |  |  |  |  |
| Etapa: Estrategia para la gestión de TI; Fecha Inicio Cronograma; Fecha Fin Cronograma; Responsable. .. Revisión corrección y aprobación TI. Proceso de Captación; 20-Oct; 21-Oct; Angelica Garduño. Proceso de Ventas; 09-Nov; 10-Nov; Angelica Garduño. |
| COMPROMISOS |  |  |  |  |
| Descripción |  | Responsable | Fecha |  |
| COMENTARIOS/OBSERVACIONES |  |  |  |  |
| Fecha Rev. | Descripción |  |  | Responsable |
| 27/08/2020 | El 25/Ago se comenzó a comparar los roles y responsabilidades contra lo indicado en el DMBOK, hasta el momento la propuesta realizada está alineada con lo que recomienda el marco de trabajo. |  |  | Angelica Garduño |